## Slide 1
2015180038 정하은
2D 게임 프로그래밍
2차 발표

## Slide 2
목차
게임 컨셉
개발 범위
개발 계획 대비 현재 진행 상황
Github commits
자체평가

## Slide 3
Concept
스테이지마다 캐릭터의 방향을 반대로 하여 달리는 런닝게임

## Slide 4
개발 범위
내용 | 범위
맵 | 총 3 스테이지
컨트롤러 | Space : 점프 방향키↓: 엎드리기
아이템 | 캐릭터 의 크기 증가, 속도 증가, 추가 점수 , 체력회복 등 총 4가지
모델링 | 기본캐릭터 1종류
난이도 | 스테이지 상승 시 장애물의 개수 상승,
사운드 | 배경, 점프 , 아이템 획득, 장애물 충돌 등 5종류의 사운드
애니메이션 | 캐릭터의 이동, 장애물에 부딪혔을 때 모션

## Slide 5
개발 계획 대비 현재 진행 상황
주차 | 내용 | 
1 | 계획 | 캐릭터 리소스 수집
 | 결과 | (100%)
2 | 계획 | 캐릭터 이동, 점프, 엎드리기 구현
 | 결과 | (100%)
3 | 계획 | 젤리와 장애물 제작
 | 결과 | (100%)
4 | 계획 | 아이템 제작
 | 결과 | (100%)
5 | 계획 | 캐릭터와 젤리, 아이템의 충돌체크
 | 결과 | (100%)
6 | 캐릭터와 장애물 충돌체크 | 
7 | 추가 스테이지 제작 | 
8 | 사운드 및 다음 스테이지 시 캐릭터의 방향 변경 | 
9 | 테스트 및 수정 | 
10 | 최종 발표 | 

## Slide 6
Github commits

## Slide 7
감사합니다

## Slide 8
자체평가
평가 항목 | 평가
발표자료에 포함할 내용을 다 포함했는가? | A
계획 대비 일정은 잘 지켰는가? | A
게임 프로토 타입은 실행이 잘 되는가? | B
동영상의 화면과 소리 상태는 양호한가? | B